Утверждаю

Глава Легостаевского сельсовета

_____________Т.Н.Рыбакова

«___» __________2017г

Календарный график проекта  «Формирование комфортной городской среды» Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| Проводимые мероприятия | Разработка тех задания проекта | Порядок включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу | Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы | Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2017 год | Дизайн-проект благоустройства | Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Правила благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта документов | 02.03.2017 |  |  |  | 20.03.2017 | 21.03.2017 |  |
| Согласование документов |  | 07.03.2017 |  |  |  |  |  |
| Общественные обсуждения |  | 13.03.2017 | 13.03.2017 |  |  |  | 14.03.2017 |
| Утверждение |  |  |  | 17.03.2017 |  |  |  |